เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (Product Spec)

ฟีเจอร์ Split Bill (หารบิล) — แอป PaySmart

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | PRD-SPLITBILL-2026-v1.4 |
| เจ้าของเอกสาร | ปิยะ ชวนชื่น (Product Manager) |
| สถานะ | Final Draft — รออนุมัติ Go-live |
| วันที่ปรับปรุงล่าสุด | 9 มิถุนายน 2026 |
| เป้าหมาย Go-live | 1 กรกฎาคม 2026 (phased rollout 10%) |

# 1. ภาพรวมและที่มา

Split Bill คือฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้ PaySmart หารค่าใช้จ่ายร่วมกับเพื่อนได้โดยตรงในแอป เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก หรือค่าเดินทางกลุ่ม ผู้ใช้สร้างบิล ระบุผู้ร่วมจ่าย แล้วระบบจะส่งคำขอเก็บเงินและทวงเงินอัตโนมัติจนกว่าจะครบ

ปัญหาที่แก้: ปัจจุบันผู้ใช้ต้องคำนวณเองและทวงเงินกันเองผ่านแชต ทำให้เกิดความยุ่งยากและเงินค้างชำระ จากผลสำรวจภายใน 71% ของผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมกลุ่มเคยเจอปัญหา 'ออกเงินไปก่อนแล้วตามเก็บยาก'

# 2. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Goals & Metrics)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย 90 วันหลังเปิดตัว |
| --- | --- |
| อัตราการใช้งาน (adoption) ของผู้ใช้ active | ≥ 25% |
| จำนวนบิลหารต่อเดือน | ≥ 120,000 บิล |
| อัตราการเก็บเงินสำเร็จภายใน 7 วัน | ≥ 80% |
| NPS เฉพาะฟีเจอร์ | ≥ 50 |

# 3. ขอบเขตฟีเจอร์ (Scope)

## 3.1 อยู่ใน launch แรก (In scope)

- สร้างบิลหารและเลือกผู้ร่วมจ่ายจากรายชื่อเพื่อนหรือเบอร์โทร

- หารเท่ากันอัตโนมัติ (equal split)

- ส่งคำขอเก็บเงินผ่าน push notification และลิงก์ชำระ

- ระบบทวงเงินอัตโนมัติ (auto-reminder) ทุก 48 ชั่วโมง สูงสุด 3 ครั้ง

- หน้าสรุปสถานะบิล: ใครจ่ายแล้ว/ค้างจ่าย

## 3.2 เลื่อนเป็น fast-follow (Out of scope รอบแรก)

- หารแบบกำหนดเอง (custom split) — ระบุจำนวนเงินรายคนไม่เท่ากัน *(ติดบั๊กปัดเศษ ดูข้อ 6)*

- หารตามรายการสินค้า (itemized split)

- รองรับสกุลเงินต่างประเทศ

# 4. User Stories หลัก

| ในฐานะ | ฉันต้องการ | เพื่อ |
| --- | --- | --- |
| ผู้จ่ายเงินก่อน | สร้างบิลและหารกับเพื่อนในไม่กี่แตะ | ไม่ต้องคำนวณและทวงเอง |
| ผู้ร่วมจ่าย | ได้รับลิงก์ชำระที่กดจ่ายได้ทันที | จ่ายคืนเพื่อนได้สะดวก |
| ผู้สร้างบิล | เห็นสถานะว่าใครค้างจ่าย | ติดตามได้โดยไม่ต้องถามเอง |

# 5. ข้อกำหนดด้านเทคนิค (สรุป)

- API หารบิลต้องตอบสนองเฉลี่ย < 2.0 วินาที (ปัจจุบันวัดได้ 1.8 วินาที)

- รองรับผู้ร่วมจ่ายสูงสุด 20 คนต่อบิล

- ธุรกรรมทั้งหมดผ่านระบบ ledger เดิม รองรับการ refund

- ต้องผ่านการตรวจ KYC/AML ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (รอ Legal ยืนยันก่อนเปิดเต็ม)

# 6. ความเสี่ยงและข้อควรระวัง

| ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางรับมือ |
| --- | --- | --- |
| บั๊กปัดเศษสตางค์ใน custom split ทำให้ยอดรวมไม่ตรง | สูง | เลื่อน custom split เป็น fast-follow ปิดบั๊กก่อน 25 มิ.ย. |
| Transaction peak ช่วงสิ้นเดือน | กลาง | ทดสอบ load เพิ่ม + เปิดแบบ phased 10% |
| ประเด็น compliance การโอนระหว่างผู้ใช้ | กลาง | รอ Legal ยืนยัน ก่อนขยายเกิน 10% |

# 7. แผนการเปิดตัว

เสนอเปิดแบบ phased rollout เริ่มที่ 10% ของผู้ใช้ active ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 แล้วขยายเป็น 50% และ 100% ภายใน 3 สัปดาห์หากตัวชี้วัดเสถียรและไม่มี critical incident ฟีเจอร์ custom split จะตามมาเป็น fast-follow หลังปิดบั๊กปัดเศษ

งบประมาณการตลาดสำหรับเปิดตัวที่ทีม Growth ร้องขอ: 800,000 บาท (รออนุมัติจาก stakeholder)